采购项目技术、服务、采购合同内容条款及其他商务要求

西南科技大学拟采购西南科技大学西苑10-12栋学生宿舍建设项目的结算审核服务供应商，完成所承担的竣工结算审核业务，并向学校审计处提交经签章的正式造价咨询成果文件（含审核报告）及完整的审核工作底稿，确保内容真实、准确、完整。

## ★二、采购标的清单（实质性要求）

| 序号 | 标的名称 | 计量 单位 | 数量 | 最高限价（元） | 所属行业 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 西南科技大学西苑10-12栋学生宿舍建设项目结算审核服务 | 项 | 1 | 350000.00 | 其他未列明行业 |

## ★三、技术、服务要求（实质性要求）

- （一）服务内容

- 1.供应商需按合同要求完成竣工结算审核业务，并向学校审计处提交经签章的正式造价咨询成果文件（含审核报告）及完整的审核工作底稿。工作内容包括但不限于：

（1）对工程竣工结算资料审核，检查其真实性、合法性和完整性‌；

（2）提出竣工结算审核过程中发现的问题；

（3）出具正式竣工结算审核报告(含工作底稿)；

（4）学校要求的其他与工程造价控制相关的工作。

- （二）服务要求

1.供应商应在接收审核项目齐全的资料后5个工作日内（或按审计处规定时限）对工程资料的完整性、合规性进行审核，并书面向审计处报告资料存在的缺陷及需补充的资料清单，同时制定项目审核实施方案和进度计划报审计处审批；项目结束后供应商应及时、完整地归还全部资料。

2.必要时，供应商应按审计处要求进行封闭审计，封闭审计的时间、地点由审计处指定，封闭审计期间产生的住宿费、伙食费、会议室租赁费由审计处承担，其他费用由供应商承担。

3.供应商核对工程量后，应及时形成工程量确认表，并经学校、施工单位、供应商三方签字确认。按确认量套价后，形成初步审核报告并提交审计处。初步审核报告应包括项目基本情况、初步审核结果、审增审减对比表及其原因分析等内容。

4.对重大争议问题，应深入调查取证，必要时进行现场踏勘，收集重点记录资料和影像资料，并提出合理合法的解决办法，确保问题妥善处理。

5.所有争议问题解决后，应及时形成最终审核确认表，并经学校、施工单位、供应商三方签字确认后，提交最终审核报告。

6.结算审核的差异率应控制在±3%以内。差异率计算公式为：差异率=（二审审减金额 / 供应商一审金额）×100%。经采购人、审计机关或财政部门等复核，若误差率超过3%（非供应商原因除外），则按学校审计处相关考核办法处理。（注：二审审减金额指审计处或上级行政主管部门审定金额与供应商一审金额的差额）

7.供应商及参加造价审核人员应严守职业道德，遵守审计署关于加强审计纪律的八项规定和党风廉政建设的各项规定，确保审核工作的独立性、客观性和公正性。

8.与本审核项目或单位有直接利害关系或者参与过与该项目前期任何程序或相关工作的审核单位，不能参与本项目结算审核工作。（供应商单独提供承诺函并加盖供应商公章）

- （三）其他要求

1.供应商应严格依据审核实施方案开展工程结算审核工作，确保审核内容全面实施。审核过程中须真实、准确、完整地反映发现的问题，不得隐瞒、变更审核发现的问题，或与被审核单位及相关方串通舞弊提交虚假审核报告。供应商必须遵守国家相关法律法规和采购人要求，合法、独立、客观、公正、科学地履行审核职责。

2.供应商出具的审核报告内容应完整、格式规范，认定事实清楚，定性准确，并严格遵守国家法律、法规、保密纪律及职业道德等规定。

3.供应商需对提交资料的真实性、准确性、完整性承担法律责任。若发现虚假资料，供应商将依法承担相应责任，包括但不限于民事赔偿、行政处罚及刑事责任。

4.供应商对其工作人员在合同履行期间的疾病、人身财产安全、安全责任事故、劳动及用工纠纷等负责，采购人对此不承担任何责任和义务。

5.后续服务要求：采购人在使用造价咨询成果文件（含竣工结算审核报告）的过程中如有任何需要供应商配合的情况，供应商应在接到采购人通知后1个工作日内响应，并在采购人规定的时间内完成相关的配合任务（包括但不限于解释审核报告内容、补充提供相关证明材料、参与现场核查等）。供应商应对其提供的配合服务质量和时效负责。（供应商单独提供承诺函并加盖供应商公章）

6.成交供应商为本项目配备的服务人员必须与响应文件中承诺的人员完全一致，未经采购人允许不得擅自更换或调整服务人员。如遇特殊情况需变更服务人员，成交供应商应提前向采购人提交书面申请，详细说明变更理由并附替代人员完整资料，经采购人审核同意后方可实施变更。

## ★四、商务要求（实质性要求）

1.服务期限：自合同签订之日起至供应商完成竣工结算审核工作，并且正式竣工结算审核报告验收合格止。

2.服务地点：采购人指定位置。

3.履约保证金：

第一，缴纳比例：5%。

第二，缴纳方式：网银转账、支票、汇票、本票、金融机构或担保机构出具的保函等非现金方式缴纳至采购人。

第三，缴纳说明：

（1）缴纳金额为预算金额的5%。

（2）供应商选择保函方式缴纳的，保函须由成交供应商向采购人提供正本原件。

（3）收款单位：西南科技大学；开户银行：中国农业银行绵阳西南科技大学支行；账号：22-240901040000456。

（4）交款时间：成交通知书发放后，采购合同签订前。

（5）退款时间和方式：自项目履约验收合格两个月后，由成交供应商向采购人提出申请，采购人根据成交供应商实际履约情况退还，其中，合同签订前出具保函的，成交供应商可向采购人申请收回保函正本原件。

（6）履约保证金不予退还情形：包括履约验收结果不合格，或成交供应商未按合同履约，或成交供应商存在其他违反国家相关法律法规的情形。履约保证金不予退还的，采购人将全额上缴本项目学校计划财务处。

（7）提供保函的担保机构必须是依法成立的具有相关资质和偿付能力的担保机构，保函须真实、有效、可供采购人查询追溯，否则视为成交供应商未有效缴纳履约保证金。若逾期未有效或未足额缴纳履约保证金的，将视成交供应商无故放弃成交资格，采购人有权对无故放弃成交资格的供应商以失信行为记入单位采购诚信档案，并有权追究其相关责任，保留向本项目学校监管部门上报有关情况的权利。

4.履约验收方案：

验收交付标准和方法：第一，成交供应商在合同约定的服务期限内完成采购人委托的相关服务后，及时向采购人交付已完成服务明细清单。第二，成交供应商提供的所有服务须权属清楚，不得侵害他人的知识产权，且符合国家（行业）最新标准、本项目合同条款以及技术服务协议的有关要求。第三，成交供应商服务完成交付后至采购人自行组织的履约验收前，若服务出现质量问题的，成交供应商应提供解决方案，相关费用以及在此过程中造成的所有安全责任，由成交供应商自行承担。

验收组织方式：自行验收（采购人自行组织的履约验收不邀请非成交供应商、服务对象、第三方检测机构等参与，任何供应商以及采购相关当事人不得干涉采购人自行验收权利、不得要求采购人变更验收方式）。

履约验收程序与时间：第一，验收程序：一次性验收。第二，验收条件：成交供应商须依据本项目合同条款、技术服务协议完成所有服务后，向采购人提出履约验收申请。第三，验收时间：采购人在收到成交供应商提出的履约验收申请后15日内自行组织验收合同金额的100%。

验收组织的其他事项：第一，若因故推迟验收的，采购人应及时通知成交供应商变更的具体时间，但原则上不超过成交供应商向采购人提出履约验收申请后30日内完成首次履约验收。第二，验收时出现交付的部分服务要求的实际情况的符合性无法查实时，采购人有权要求成交供应商在双方约定的时间内提供针对该部分服务要求的、由第三方检测机构出具、可查询的检测报告，以此作为采购人履约验收的主要依据之一，但费用由成交供应商自行承担。若成交供应商拒绝或者未在双方约定时间提供符合要求的检测报告的或者提供的检测报告依然无法查实服务要求符合性的，应按照商务要求中“解决争议事项”办法处置。

技术履约验收内容：成交供应商交付服务涉及的响应服务内容实际值与本项目合同条款、技术服务协议、采购文件要求以及成交供应商响应文件（投标产品技术参数表或服务内容）及承诺内容的符合性。

商务履约验收内容：成交供应商的履约过程与本项目合同条款、技术服务协议、采购文件要求以及成交供应商响应文件（商务应答表）及承诺内容的符合性。

履约验收标准：采购人将依据《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205号）、《西南科技大学货物、服务采购项目履约验收管理办法》（西南科大〔2025〕2号）的有关要求组织实施，并遵循本项目合同条款、技术服务协议、采购文件要求以及成交供应商响应文件及承诺内容自行组织验收。

履约验收其他事项：针对出现成交供应商履约验收结果不合格的情形，采购人将视情况采取以下措施，并保留进一步追究成交供应商全部违约责任的权利：（1）不予向成交供应商支付本项目合同约定的采购资金；（2）不予向成交供应商退还本项目履约保证金（若涉及保函的，采购人将向出具保函的金融机构或担保机构申请索赔）；（3）视成交供应商提供虚假材料谋取成交，采购人将依据本项目采购合同和技术服务协议、参照政府采购相关法律法规，向本项目学校计划财务处书面报告履约验收有关情况，对成交供应商依法进行惩戒和追究法律责任，同时会同有关部门将成交供应商的失信行为记入诚信档案。

- 5.付款进度安排：

付款条件：成交供应商履约完成的所有服务经采购人自行组织验收结果合格后，成交供应商须及时向采购人提供与合同金额对应的、真实有效的增值税发票。采购人在收到成交供应商提供的符合要求的增值税发票后10个工作日内，向成交供应商支付合同金额的100%。

补充说明事项：第一，若结算时采购人与成交供应商存在付款争议，待争议解决后再支付货款，付款手续按采购人单位财务相关规定进行。第二，若成交供应商未提供符合规定的增值税发票等相关单据或资料不齐全、不符合约定的，采购人有权拒绝付款，因此导致迟延付款的责任及造成的采购人损失由成交供应商自行承担，且成交供应商不得因此拒绝履行合同，否则应按合同约定承担违约责任，同时，采购人有权将有关情况向本项目学校计划财务处书面报告，对成交供应商依法进行惩戒和追究法律责任。第三，若采购项目所属年度当年年底按照合同约定不能支付的（非采购人主观原因），采购人应及时告知成交供应商，并顺延至次年上级财政预算下达后继续支付相应款项。

- 6.违约责任与解决方式：

第一，违约责任：

（一）成交供应商必须遵守采购合同并执行合同中的各项规定，保证采购合同的正常履行。如因成交供应商工作人员在履行职务过程中的疏忽、失职、过错等故意或者过失原因给采购人造成损失或侵害，包括但不限于采购人本身的财产损失，由此而导致的采购人对任何第三方的法律责任等，成交供应商对此均应承担全部的赔偿责任。

（二）成交供应商逾期未提供本项目采购合同、技术服务协议约定的服务的，或者成交供应商逾期未按照本项目采购合同、技术服务协议约定的服务期限完成服务的，从逾期之日起算，每逾期1个日历日按成交金额的1％向采购人支付违约金；逾期10个日历日（含）的，采购人将视成交供应商未按合同履约，采购人除了向成交供应商追缴相应的违约金外，还会不予退还成交供应商履约保证金、向本项目学校计划财务处书面报告成交供应商违约情况，对成交供应商依法进行惩戒和追究法律责任，由此造成的采购人经济损失由成交供应商承担。注：上述逾期时间由采购人在同一项目中累加计算，具体以采购人认定为准。

（三）在采购人自行组织的履约验收阶段出现履约验收结果不合格的情形，或者质保期内成交供应商提供的解决方案和远程指导或者指派专业技术人员赴采购人指定现场仍然无法解决故障或质量问题后，拒绝向采购人重新提供完整的服务或者向采购人重新提供完整的服务在新的质保期内再次出现故障或质量问题的，采购人可依法追究成交供应商的全违约责任，并视具体情形不予支付或者索回本项目采购资金。

（四）成交供应商因不可抗力原因导致的合同无法履行，应及时书面报告采购人。经采购人认定情况属实的，可免除成交供应商违约责任，可视具体情形与成交供应商另行签订相关补充协议或书面报告本项目学校计划财务处依法变更成交结果。

（五）其他未尽事宜以合同约定为准。

第二，争议解决办法：

在合同履行期间，因成交供应商提供的服务存在缺陷造成服务故障或质量问题出现解决争议时，可由采购人或其指定的第三方机构进行质量鉴定，经鉴定后符合本项目采购合同和技术服务协议约定的标准的，鉴定费由采购人承担；经鉴定后不符合本项目采购合同和技术服务协议约定的标准的，鉴定费由成交供应商自行承担；还可由双方协商或由有关部门调解解决，协商或调解不成的，可向采购人所在地人民法院起诉。

7.知识产权：

第一，供应商应保证在本项目中使用的任何设备（货物）和服务，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由供应商承担所有相关责任。

第二，除非采购文件特别规定，采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。

第三，供应商将在采购项目实施过程中采用自有或者第三方知识成果的，应当在响应（投标）文件中载明，并提供相关知识产权证明文件。

第四，如采用供应商所不拥有的知识产权，则在供应商响应（投标）报价中必须包括合法获取该知识产权的相关费用。

8.其他：

第一，本项目履约过程中的一切安全责任，由成交供应商自行承担。

第二，本项目报单价，供应商报价须包含供应商在履约过程中产生的服务成本、税费、交通运输费、人工劳务费、质量问题等所有费用。采购人不再另行支付其他任何费用。

第三，本项目不收取供应商质量保证金。

第四，报价要求：（1）本次采购项目最终结算金额：基本服务费参照川建价师协〔2022〕56号文件2.3节“技术经济类服务项目收费费率”第B223项对应的费率×供应商成交折扣率计取。基本服务费最终结算金额不超350000.00元。（2）供应商报价折扣率不得高于49.21%；若报价折扣率＞49.21%或≤0%，视为无效响应。

注：项目总工程竣工结算审核服务费由基本服务费和效益服务费两部分构成。其中，基本服务费按本采购项目最终结算金额计取；效益服务费由施工单位承担，计算公式为：审减金额×4%×供应商成交折扣率。效益服务费不包含在本次采购范围内。

- 考核要求及办法

- 由采购人负责组建考核小组，考核小组对项目完成情况进行一次考核，按考核结果计算应支付成交供应商服务费用，扣除费用从委托审核业务约定基本服务费中直接扣除。考核评分在85分（含85分）以上的，不扣除服务费用；考核评分在85分（不含85分）以下的，按公式扣除业务约定服务费用：扣除服务费用=委托审核业务约定基本服务费金额×（85-考核评分）×0.5%。

- 具体考核评分见下表（供应商响应时可响应为“完全响应考核表内容”视为完全响应下表内容。

| 序号 | 评分项目 | 考评要求 | 考评办法 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 资料预审 | 供应商接到工程资料并对资料进行预审，查阅资料是否齐全，是否具备审核条件，3个工作日内将情况书面反馈审计处，若工程资料存在缺陷，须提交需要补充资料的清单。具备审核条件后，编制审核实施方案及审核进度安排，2个工作日内书面提交审计处。 | 每超过一个工作日扣1分。 | 5分 |
| 2 | 进度控制 | 根据审计处同意的审核实施方案及审核进度安排进行考核，未按照时间节点完成相应任务的。 | 每超过一个工作日扣2分。 | 10分 |
| 3 | 现场核量核质 | 现场核量核质认真，书面记录资料和影像记录资料完整。核对工程量后及时形成工程量确认表，并经学校、施工单位、供应商签字确认。满足工作底稿完整要求、审核结果依据充分。 | 未按要求开展现场核量核质的，酌情扣分：情形严重的，扣8-10分；情形较为严重的，扣3-7分；情形轻微的，扣1-2分。 | 10分 |
| 4 | 工程量与价格核对 | 对比施工图、竣工图及现场实际情况，核查工程量计算的准确性，核实清单定额是否高套，多套，材料价格是否符合合同约定及市场考察结果，相应取费是否符合规定，并经学校、施工单位、供应商签字确认。满足工作底稿完整要求、审核结果依据充分。 | 未按要求开展现场核量核质的，酌情扣分：情形严重的，扣8-10分；情形较为严重的，扣3-7分；情形轻微的，扣1-2分。 | 10分 |
| 5 | 审核问题发现与汇报 | 发现问题，应及时通过电话、网络通信、见面或书面沟通。 | 发现问题未及时汇报的，根据造成的后果酌情扣分：情形严重的，扣8-10分；情形较为严重的，扣3-7分；情形轻微的，扣1-2分。 | 10分 |
| 6 | 结算审核报告质量 | 审核报告格式规范，真实客观，审计结论准确，内容详实，包括审核后存在重大审减项目（5千元以上）审增审减对比表及其原因等。 | 应写未写，却一项扣2分。 | 15分 |
| 7 | 审核资料归档 | 提交审核报告之日起，3个工作日内完成学校审核报告及工作底稿归档（包括纸质档和电子档） | 每超过一个工作日扣1分。 | 5分 |
| 8 | 结算审核差异率控制 | 结算审核的差异率等于审计处或上级行政主管部门二审审减金额与参审供应商一审金额之比（以%计算），计算结果取小数点后1位。 | 差异率在0- ±3.0%范围内（含±3.0%）的，不扣分，否则，每±0.1%，扣1分；差异率超过±5.0%（含±5.0%）或有其他重大失误的，此项不得分。 | 20分 |
| 9 | 工作纪律考核 | 接到审计处开会通知，审核人员应当按照规定的时间按时参会；在实施审计工作中，应当态度友好，服从审计处工作人员的管理。 | 开会每迟到一次扣1分，每缺席一次扣2分。审计工作中，不服从审计处工作人员管理的，每次扣2分。 | 10分 |
| 10 | 审计优化与创新 | 满足下列条件之一的，予以加分： ①审计建议具有针对性和建设性； ②发现重大违法、违纪、违规问题的。 | 结合结算审核单位的全过程表现进行综合评分。 | 5分 |
| 11 | 违背职业道德、规范 | 存在不符合内部审计人员职业道德、规范要求的行为。 | 存在违背职业道德行为，未造成重大不良影响的，每次扣5分，上无封顶；造成重大不良影响的，或存在违规行为的，考评直接判定为不合格。 | —— |

## 五、其他要求

本项要求仅为评审依据，未完全满足仅按评审要求进行扣分，不影响供应商响应文件有效性，具体要求与采购文件第七章中的“综合评分明细表”对应。

- 供应商需提供针对本项目的《服务方案》，内容应包括①审核的重难点分析及应对措施；②项目进度安排与时间响应时效；③项目人员安排及职责分工；④资料管理及移交方案；⑤突发事件应急预案；⑥后续服务方案。

- 2、供应商需提供针对本项目的《内部质量控制方案》，内容应包括①质量控制目标；②质量控制措施；③审核成果三级质量复核流程、机制及方案；④组织架构及人员管理制度；⑤保密制度；⑥问责制度。

3、供应商拟投入本项目的服务团队中，具有项目负责人、土建专业负责人、安装专业负责人、其他人员。

4、供应商提供自2023年1月1日（含）至递交响应文件截止时间为止，自身取得的类似采购项目业绩（类似项目业绩指工程竣工结算审核类业绩）。

注：1、以上打“★”号的为本次磋商项目的实质性要求，不允许有负偏离。

2、本章所包含的全部采购需求（本章三、技术、服务要求，四、商务要求），在磋商过程中，磋商小组在获得采购人代表确认的前提下，可以根据磋商情况实质性变动相关内容。磋商小组对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组会及时以书面形式通知所有参加磋商的供应商。